ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

/период 01.март - 15. децембар 2015. /

|  | И н в е с т и ц и ј е: | Реализација: | Вредност у динарима: | Обезбеђенa средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утврда на обали реке Бјелице | у току | 30,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Изградња габионских преграда на пет притока Бјелице | завршена | 7,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Изградња Дома трубача | избор извођача у току | 49,0 милиона | Да, 20 милиона републичка |
|  | Завршетак спортске хале у Лучанима | потписан уговор | 24,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Изградња три куће са мини одбојкашким теренима | завршена | 12,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Exchange програм /друга фаза/ | завршена | 8,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Асвалтирање Обилићеве улице | завршена | 4.5 милиона | Да, буџетска |
|  | Израда пројекта за клизишта код градског водовода | завршена | 4.7 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација санирања клизишта код градског водовода | у току | 4,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација пројекта "Школица живота" - Котража | завршена | 5,0 милиона | Да, фондацијска |
|  | Изградња водовода у Селу Лучани и Лисице | ј. набавка у току | 4,0 милиона | Да, буџетска |
|  | Завршетак водосистема у месним заједницама | завршена |  | Да, буџетска |
|  | Санација клизишта на територији општине | у току |  | Да, буџетска |
|  | Пројекат: израда тениског терена у Лучанима | потписан протокол | 1,5 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација пројекта: подлога за борилачке вештине | потписан протокол | 0,5 милиона | Да, репупбличка |
|  | Изградња претоварне станице у Гучи | завршена | 0,8 милиона | Да, буџетска |
|  | Изградња надстрешнице Дома здравља Лучани | завршени | 0,4 милиона | Да, буџетска |
|  | Реализација пројекта: изградња 15 стамбених јединица за избегла и расељена лица | потписан уговор | преко 20 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација пројекта: издизање нивоа дела пута Ђераћ-Крстац | потписан протокол | преко 20 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација пројекта: замена уличне расвете ЛЕД расветом | у току | 8,0 милиона | Да, предузетник |
|  | Постављање видео надзора у Гучи | завршена | 2,5 милиона | Да, буџетска |
| - 22 | Реализација уговора: додела средстава за куповину две сеоске куће за расељена лица | завршена | 2,0 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација уговора: побољшање услова живота расељених лица | у току | 0,7 милиона | Да, репупбличка |
|  | Реализација пројекта: самозапошљавања 10 пчелара | потписан протокол | 1,2 милиона | Да, регионална агенција и буџет |
|  | Помоћ поплављенима од организација: ФАО и "Човекољубље" | у току | 14,7 милиона | Да, организације |
|  | Помоћ у противградним ракетама | завршена | 13.5 милиона | "МБ - Наменска" |
|  | Добит 55. Драгачевског сабора трубача | завршена | 6,3 милиона | Да, агенција |

Током 2015. године,  активности  Председника општине Лучани биле су усмерене на обезбеђење услова за редовно функционисање локалне самоуправе, као и на извршавање задатака из надлежности Председника општине, утврђених законом и Статутом општине. У периоду 1. март - 15. децембар 2015. године,  одржано је 18. седница Општинског већа, четири седнице Штаба за ванредне ситуације, две седнице Штаба за безбедност и 10 пријема за бебе.  Редовно су финансирани сви буџетски корисници. Буџетски новац је усмераван и на реконструкцију општинске путне мреже и црквених објеката, помоћ за новорођене бебе и социјално угрожене грађане. Примљен је и саслушан сваки грађанин који се обратио за помоћ председнику општине. Обављени су бројни контакти са представницима скоро свих министарстава као и представницима свих сегмената општине у циљу побољшања услова живота и рада грађана општине Лучани. Буџет општине Лучани се пуни отежано јер је мали број привредних субјеката од којих се прикупља порез на зараде.

У наредном периоду, поред започетих и редовних активности као и сталног учествовања у процесу повлачења инвестиционих средстава из фондова наше и других земаља, посебну пажњу усмерићу на квалитетнију  и ефикаснију сарадњу са  нашим привредним субјектима од којих значајно зависи опстанак грађана општине Лучани.

П Р Е Д С Е Д Н И К   О П Ш Т И Н Е													      		    Весна Стамболић